西北农林科技大学信息工程学院

《数据库综合实践》实施计划书

| 姓 名 | 郑枫 | 学 号 |  | 专业班级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 手 机 |  | 指导教师 |  |

一、项目名称

电脑零件进销存管理系统

二、任务描述

以电脑零件的特点为核心，从数据库的角度出发，设计一个完整的电脑零件管理系统，建立规范化的数据库结构，设计合理的表关系和约束条件，编写所需的存储过程，触发器等内容，实现从采购、入库、库存管理到销售各个阶段的管理。

三、技术路线

（1）需求分析

该阶段对电脑零件进销存管理系统的功能需求进行分析，生成需求分析阶段相关文档，主要内容是绘制数据流程图和编写数据字典。

（2）概念结构设计

该阶段主要完成概念模型的设计对需求分析阶段得到的数据流程图进行抽象，抽取出实体属性和实体之间的联系，先画出分E-R图，再将各个分E-R图合成全局E-R图。

（3）逻辑结构设计

该阶段主要完成将概念模型转化得到逻辑模型，根据转换规则将全局E-R图转换成关系模式，并保证每个关系模式达到3NF，最后设计外模式。

（4）Oracle数据库实施

根据逻辑结构设计和物理结构设计的结果，用SQL语句建立二维表及表上的完整性约束，并导入数据； 建立索引、视图、存储过程和触发器。

（5）总结阶段

撰写综合训练课程论文，并制作PPT，用于成果汇报交流，最终提交课程设计结果。

四、进度安排

（1）6月23日—6月25日：做需求分析，生成需求分析阶段相关文档。

（2）6月26日—6月27日：概念结构设计。

（3）6月30日：逻辑结构设计，物理结构设计。

（4）7月1日—7月2日：Oracle数据库实施。

（5）7月3日—7月4日：撰写综合训练的课程论文，进行汇报交流，提交材料。

五、考核要求

（1）总评成绩组成

考勤成绩                        10%

成果汇报成绩                    20%

阶段成果检查成绩（2次）         20%

课程论文及成果                  50%

（2）考勤说明

考勤：每天除上午8:00和下午2:30各点名一次外，将不定期进行抽查。迟到、早退、缺勤都会扣除考勤成绩。

无正当理由缺席 𝟏/𝟑 学时及以上者，不能参加交流答辩，本门课程考核不通过。

如有事情，请按照学院相关请假规定办理请假手续。