信息工程学院实践教学环节

《Linux程序设计综合实践》课程实施计划书

| 姓名: |  | 学号: |  | 班级: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮箱: |  |  |  |  |  |

| 项目名称 | 简单Web服务器程序设计与实现 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  | 电子邮件 |  |
| 任务描述 | 学习网络套接字编程、HTTP协议、Web服务器等知识；设计简单Web服务器，提供静态网页浏览服务功能；Web服务器可配置参数有主目录、首页文件名、HTTP端口号等项。 |  |  |
| 技术路线 | 编程语言：C 编程环境：Ubuntu 24.04 + gcc version 13.3.0 解决流程： 1.首先对问题进行分析，提取要点，发现主要的任务是编译一个Web服务器，决定分为三个模块进行解决，分别为本地配置文件的读取和socket连接、对HTTP请求消息的处理与发送HTTP响应消息。 2.在本地配置文件的读取和socket连接部分，主要的实现思路是通过文件读写和字符串的分割，获取对应有效信息，并在信息的基础上利用网络编程知识实现对指定请求的监听与连接。 3.在对HTTP请求消息的处理部分，主要在接受用户的HTTP请求消息后，提取其中的URL也就是路径，通过配置文件中的信息，使用字符串处理的知识，将Web提供的路径转化为Linux下的路径，并判断其请求类型，最终交给不同的模块处理请求。 4.在发送HTTP响应消息部分，首先根据客户端请求类型，进行相应的处理，得到要发送给客户端的数据后，再依据HTTP协议的规定，使用统一的函数发送状态行与响应头部，最后将数据发送给客户端。目前可发送的响应消息类型有首页，指定目录下的文件列表雨客户端要求下载的文件。 5.最终将各个部分统一到一个C语言文件下，并添加错误处理的内容，在编译成功后进行调试与测试，运行中的Web服务器可被其余设备上的浏览器正常访问，文件下载等功能也使用正常。 |  |  |
| 进度安排 | ## （1）6月3号 主要任务：熟悉题目与学习相关知识 完成情况：对题目的有了充足的了解，由于需要的网络编程知识并不包含于课程之中，所以借助老师提供的资料与网络信息，开始进行对其进行学习，最终对socket相关内容，HTTP协议，linux下的数据传输方式等内容有了一定的了解，构建了初步的实现流程，并逐步完善。 存在问题：由于之前对Linux下的网络编程基本没有接触，所以对应具体的代码如何编写完全没有思路，可能会导致代码编写花费的时间超出预期。 收获：学习了Linux下的网络编程的理论知识，初步掌握如IPv4，HTTP协议等基础的计算机网络的知识，对Web服务器的结构与实现有了一定的了解。 ## （2）6月4号 主要任务：编写Web服务器c语言源码 完成情况：模仿资料中的代码风格，对socket的使用进行初步的尝试，熟练后开始正式编写代码，实现了通过浏览器与运行的Web服务器进行连接；同时，结合课程《web技术及应用》的知识，实现使用c语言针对指定的目录生成对应的HTML代码，能展示其中的文件列表。 存在问题：在使用客户端请求的路径定位Linux下对应的文件时，出现问题，导致无法实现根据客户端的请求传输Linux本地的文件，通过Debug发现是字符串相关函数的使用结果不正常，但无法找到具体原因。 收获：通过编写具体代码对Linux下的网络编程有了更深的理解，同时对于HTML知识的使用也让我更加体会不同课程之间存在的紧密联系。 ## （3）6月5号 主要任务：解决字符串函数使用不正常问题，完成代码并进行测试，编写相关的材料，准备答辩 完成情况：在自我摸索与老师的指导下，发现是对字符串的处理出现了问题，没有正确地放置结束符，导致相关的函数无法得到正确的结果。在进行修正，验证问题已经得到解决后，将之前各部分的代码统一，整理成完整的一个代码文件，成功进行编译与测试，实现了题目要求的功能。在对代码进行了最后的完善和确认后，进行实习报告、PPT等材料的编写，并准备答辩。 存在问题：由于对相关的知识掌握不熟练与突发问题，在代码编写上花费的时间过多，导致其余部分的进度安排出现问题，在时间上显得有些紧张，留给完善成果的时间偏少。 收获：在解决问题的过程中，对c风格的字符串与相关的函数的认识更进一步，填补了这一方面的不足；同时，写作实习报告等材料的过程，也是对整个实习过程的回顾与总结，我对自己在解决问题中所经历的思考过程进行了相关的整理，以供使用，并反思了对问题解决过程中的缺陷与不足。 ## （4）6月6号 主要任务：完成材料的编写，进行答辩 完成情况：在指导老师的帮助下，对答辩PPT等材料的结构与内容进行修改，使其更加符合总体的解决流程，更加合理。最终进行答辩，并对指导老师在答辩过程中指出的不足进行修改，对实习论文，实现计划书，代码等材料的内容做最后的修改和补充，确认无误后将所有材料打包成压缩包并上交。 存在不足：由于时间安排上出现了问题，导致最终实现的Web服务器偏简陋，实现的功能较少，仍然需要大量的完善。 收获：在对这次实习的总结中，认识到自己对计算机领域的知识的掌握仍然有待提高，在广度和深度上都有欠缺，同时也发现了自己思维上存在的不足与缺陷，督促我更加努力的学习与完善自我。 |  |  |
| 考核要求 | 总成绩＝考勤成绩*10％+答辩成绩*30%+报告成绩*60% |  |  |